云澜市一体化政务服务平台运维及功能升级项目

招 标 文 件

项目编号：YLCG-2026-GK-0387

采购人：云澜市政务服务和数据管理局

代理机构：云澜市公共资源交易中心

二〇二六年九月

# 第一章 投标邀请

云澜市政务服务和数据管理局（以下简称“采购人”）拟就云澜市一体化政务服务平台运维及功能升级项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

## 一、项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 云澜市一体化政务服务平台运维及功能升级项目 |
| 项目编号 | YLCG-2026-GK-0387 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 预算金额 | 人民币 398 万元（含税），投标报价超过预算金额的作无效标处理 |
| 服务期限 | 自合同签订之日起 12 个月 |
| 服务地点 | 云澜市青梧区政务服务中心及采购人指定地点 |
| 质量标准 | 符合国家及行业现行标准，满足本项目第五章采购需求 |

## 二、投标人资格要求

投标人须具备下列条件（提供相应证明材料，资格条件不符的作无效标处理）：

（一）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有有效的营业执照；

（二）具有有效的质量管理体系认证（ISO9001）证书；

（三）2023 年 1 月 1 日以来，至少承担过 2 个单项合同金额 100 万元（含）以上的信息化运维或政务信息化平台建设类似业绩（提供合同关键页复印件并加盖公章）；

（四）拟派项目经理须具备 PMP 或信息系统项目管理师（高级）资格，且为本单位在职人员（提供证书及近 6 个月社保证明）；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（六）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

## 三、时间安排

| 事项 | 时间 | 地点/方式 |
| --- | --- | --- |
| 招标公告发布 | 2026年9月28日 | 云澜市公共资源交易网 |
| 现场踏勘 | 2026年10月12日 09:30 | 云澜市青梧区政务服务中心 |
| 答疑截止 | 2026年10月13日 17:00 | 书面形式提交代理机构 |
| 投标截止及开标 | 2026年10月20日 09:30 | 云澜市公共资源交易中心第三开标室 |

## 四、投标保证金

本项目投标保证金为人民币 7 万元整，须于投标截止时间前从投标人基本账户转账至指定账户，否则其投标文件将被拒收。未中标人的保证金在中标通知书发出后 5 个工作日内退还（不计息）。

## 五、联系方式

代理机构：云澜市公共资源交易中心；地址：云澜市星洲区府前路 100 号；联系人：周雨桐；电话：0588-6688 0102。

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 云澜市一体化政务服务平台运维及功能升级项目 |
| 2 | 服务期限 | 12 个月 |
| 3 | 投标有效期 | 自开标之日起 90 日 |
| 4 | 投标文件份数 | 正本 1 份、副本 4 份、电子版（U盘）1 份 |
| 5 | 投标保证金 | 7 万元 |
| 6 | 踏勘现场 | 统一组织，2026年10月12日 |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法（详见第三章） |
| 8 | 开标时间及地点 | 2026年10月20日 09:30，第三开标室 |

## 二、总则

1. 适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请所述项目的招标投标活动。

2. 费用承担：投标人准备和提交投标文件以及参加投标所涉及的一切费用均由投标人自行承担。

3. 语言文字：投标文件以及投标人与采购人、代理机构之间往来文件均使用简体中文。

## 三、现场踏勘

采购人于 2026 年 10 月 12 日统一组织现场踏勘，介绍平台现状与机房环境。投标人可自主决定是否参加；未参加踏勘的投标人视为已充分了解项目现场情况，中标后不得以不了解现场为由提出任何形式的索赔。

## 四、投标文件的组成

投标文件由商务部分、技术部分、报价部分三部分组成，缺少任一部分的作无效标处理：

（一）商务部分：投标函、法定代表人身份证明及授权委托书、投标保证金交纳凭证、资格证明文件、类似业绩合同、资质证书、项目团队一览表及社保证明、中小企业声明函（如有）、服务承诺函；

（二）技术部分：技术方案（含平台理解与现状分析、运维服务方案、功能升级技术方案、项目实施计划、应急预案、培训与知识转移方案）；

（三）报价部分：投标报价一览表、分项报价明细表。

## 五、投标文件的编制、密封与递交

1. 投标文件须打印或用不褪色墨水书写，由法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章；任何行间插字、涂改须由签署人在旁边签字确认，否则作无效标处理。

2. 投标文件正本、副本统一封装，封套上标明项目名称、项目编号、投标人名称并注明“正本”“副本”字样，封口处加盖单位公章。

3. 投标文件须于 2026 年 10 月 20 日 09:30 前递交至云澜市公共资源交易中心第三开标室，逾期送达或未按要求密封的投标文件将被拒收。

## 六、废标条款

出现下列情形之一的，投标文件将被拒收或作无效标处理：

（一）投标文件未按规定要求签署、盖章或密封的；

（二）报价超过本项目预算金额（398 万元）的；

（三）投标人资格条件不符合第二章投标邀请第二款要求的；

（四）投标文件组成缺项（商务、技术、报价任一部分缺失）或关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（五）未按规定提交投标保证金或保证金未从基本账户转出的；

（六）投标有效期不足 90 日的；

（七）投标人相互串通投标、与采购人或代理机构串通投标，或提供虚假材料的；

（八）法律、法规和本招标文件规定的其他无效标情形。

## 七、开标、评标与定标

1. 开标于投标截止同一时间公开进行，投标人法定代表人或授权代表须持有效身份证明出席，否则视为认可开标结果。

2. 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为 5 人，其中技术、经济方面的专家不少于三分之二。

3. 评标委员会按符合性审查、技术商务评审、报价评审的程序进行，具体评分标准见第三章。

4. 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，并向中标人发出中标通知书。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

通过资格性检查与符合性审查（含第二章第六款废标条款）的投标人进入详细评审。综合评分满分 100 分：价格部分 30 分、技术部分 55 分、商务部分 15 分。按评审总得分由高到低推荐中标候选人；总得分相同的，报价低者优先。

## 一、价格分（30 分）

以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分 =（评审基准价 ÷ 投标报价）× 30，保留小数点后两位。报价明显低于成本价且无法合理说明的，按无效标处理。

## 二、技术分（55 分）

| 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 平台理解与现状分析 | 对一体化政务服务平台现状、架构与痛点的理解准确、分析透彻，得 6-8 分；理解基本准确得 3-5 分；理解有明显偏差得 0-2 分 | 8 分 |
| 运维服务方案 | 运维组织体系、服务目录、巡检与故障分级响应、SLA 承诺完整可行，得 11-15 分；基本完整得 6-10 分；粗略不可行得 0-5 分 | 15 分 |
| 功能升级技术方案 | 五个升级模块（智能导办、电子证照集成、好差评分析、移动端适配、数据大屏）方案具体、技术选型合理、与现有平台衔接充分，得 11-15 分；基本合理得 6-10 分；笼统含糊得 0-5 分 | 15 分 |
| 应急预案 | 重大故障、网络安全事件等应急预案完整且具备可操作性，得 5-7 分；基本具备得 3-4 分；缺失或不可操作得 0-2 分 | 7 分 |
| 项目团队 | 项目经理及成员配置与资格满足要求、分工清晰，得 4-5 分；基本满足得 2-3 分；不满足得 0-1 分 | 5 分 |
| 培训与知识转移 | 培训计划与知识转移安排具体可考核，得 4-5 分；基本安排得 2-3 分；未安排得 0-1 分 | 5 分 |

## 三、商务分（15 分）

| 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 2023 年以来每提供 1 个单项合同金额 100 万元以上的信息化运维或政务平台建设业绩得 3 分，最多计 3 个 | 9 分 |
| 体系与资质证书 | 具有信息技术服务管理体系认证（ISO20000）得 2 分；信息安全管理体系认证（ISO27001）得 2 分；CMMI 3 级及以上得 2 分 | 6 分 |

## 四、评分汇总表

| 评分部分 | 分值 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 30 分 |
| 技术部分 | 55 分 |
| 商务部分 | 15 分 |
| 合计 | 100 分 |

# 第四章 合同主要条款

## 一、合同类型与价款

本项目采用固定总价合同，合同价款为中标人的投标报价，服务期内不因人力成本波动调整。合同价款包含完成本项目全部服务内容所需的人工、差旅、工具、税费等一切费用。

## 二、付款方式

1. 合同签订并生效后 10 个工作日内，支付合同总额的 30% 作为预付款；

2. 功能升级部分通过初步验收且试运行满 3 个月后，支付合同总额的 60%；

3. 服务期满且通过终验、质保期满无质量问题后，支付剩余 10% 尾款。

## 三、验收

验收分初步验收（升级功能上线后 15 日内）、试运行（3 个月）、最终验收（服务期满后 30 日内）三个阶段。验收标准以招标文件第五章采购需求及双方确认的实施方案为准。

## 四、质保与售后

终验合格后进入质保期，质保期为 12 个月。质保期内发现的缺陷由中标人免费修复；重大缺陷 24 小时内未响应的，采购人可委托第三方修复，费用从未付款项中扣除。

## 五、违约责任

中标人无正当理由未按期交付或服务不达标的，每逾期或每发生一次扣减合同总额的 0.5%，累计不超过 10%；情节严重的，采购人有权解除合同并追究违约责任。

## 六、保密条款

中标人对履行合同过程中知悉的政务数据、公民个人信息及采购人内部资料负有保密义务，保密期限不受合同期限限制。

# 第五章 采购需求与技术要求

## 一、平台现状

云澜市一体化政务服务平台于 2019 年建成上线，承载全市 42 个部门 1,800 余项政务服务事项的统一受理、审批协同与电子监察，日均办件量约 3.2 万件。平台包含政务服务门户、统一受理平台、电子监察系统、数据交换共享模块与统一用户认证模块五个子系统。随着业务量增长与国产化改造推进，平台亟需在稳定运维的基础上完成功能升级。

## 二、运维服务范围

| 序号 | 系统/模块 | 运维内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政务服务门户 | 页面栏目维护、事项指南更新、发布管理、链接巡检 |
| 2 | 统一受理平台 | 受理流程配置、表单维护、办件异常处理、与省一体化平台对接保障 |
| 3 | 电子监察系统 | 监察规则维护、预警数据处理、绩效报表核查 |
| 4 | 数据交换共享模块 | 交换通道监控、数据质量核查、接口异常处置 |
| 5 | 统一用户认证模块 | 账号体系维护、单点登录保障、实名认证对接 |

## 三、运维服务要求

1. 提供 7×24 小时运维支持服务，故障分级响应时限如下：

| 故障级别 | 定义 | 响应时限 | 解决时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急故障（一级） | 平台整体不可用或核心办件中断 | 15 分钟内响应，2 小时内到场 | 8 小时内恢复 |
| 重大故障（二级） | 单个子系统不可用或严重影响使用 | 30 分钟内响应 | 24 小时内恢复 |
| 一般故障（三级） | 局部功能异常，有替代途径 | 4 小时内响应 | 3 个工作日内解决 |

2. 每月开展一次全面巡检并出具巡检报告；每季度开展一次性能压测与容量评估。

3. 重大活动、办件高峰期间须安排工程师现场值守。

4. 高危漏洞须在发现后 48 小时内完成修复或提供有效缓解措施。

## 四、功能升级需求

| 序号 | 功能模块 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能导办 | 基于办件情形的智能引导，支持群众输入口语化描述自动匹配事项与材料清单，准确率不低于 90% |
| 2 | 电子证照调用集成 | 对接市级电子证照库，实现 50 类高频证照在受理环节自动调取、免提交 |
| 3 | 好差评分析 | 汇聚办件评价数据，自动生成差评归因分析与整改台账，支持按部门/事项多维统计 |
| 4 | 移动端适配 | 门户与高频事项办理页适配移动端浏览与操作，支持主流移动浏览器 |
| 5 | 数据大屏 | 建设运行监测大屏，实时展示办件量、好差评、部门效能等核心指标，支持大屏投放 |

## 五、性能与安全要求

1. 平台须支持 1,000 并发用户在线，核心页面响应时间不超过 3 秒；

2. 系统须符合网络安全等级保护第三级要求，配合采购人完成等保测评整改；

3. 功能升级部分须完成国产化环境适配，服务器操作系统支持统信 UOS 与银河麒麟，数据库支持达梦与 openGauss；

4. 涉及政务数据的接口须全部鉴权留痕，敏感数据传输与存储加密。

## 六、实施与交付要求

1. 合同签订后 60 日内完成五个功能模块的开发、测试与上线试运行；

2. 项目实施期间不得影响平台正常对外服务，升级切换须安排在非工作时段；

3. 交付物包括：可运行系统、源代码、部署文档、操作手册、培训材料；

4. 面向采购人及窗口人员提供不少于 3 场次培训，覆盖系统操作与日常维护；

5. 服务期内每月 5 日前提交上月运维月报。

# 第六章 投标文件格式

以下格式件为投标文件商务部分的组成部分，投标人须按格式填写并加盖公章，未按格式提供的以无效标处理。

## 格式一 投标函

致：云澜市政务服务和数据管理局

1. 我方已仔细研究云澜市一体化政务服务平台运维及功能升级项目（项目编号：YLCG-2026-GK-0387）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　　　元（¥　　　　）的投标总报价，按合同约定实施和完成本项目全部服务内容。

2. 我方承诺投标有效期自开标之日起 90 日。

3. 我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，并承诺遵守废标条款的全部要求。

4. 如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后 28 日内与采购人签订合同。

投标人（盖章）：　　　　　　法定代表人或授权代表（签字）：　　　　　　日期：　　年　　月　　日

## 格式二 法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

单位名称：　　　　　　；统一社会信用代码：　　　　　　；姓名：　　　　；性别：　　；职务：　　　　；系我单位法定代表人。特此证明。附：身份证复印件。

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位　　　　（姓名）为我方代理人，以我方名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。授权期限：自签署之日起至本项目投标有效期届满。

## 格式三 投标保证金交纳凭证

附基本账户转账凭证复印件（须显示付款账户为投标人基本账户），并注明项目编号。

## 格式四 资格声明函

我方声明具备招标文件规定的全部资格条件，所提供的业绩合同、资质证书、人员证书等材料真实有效，如有虚假，愿意承担被取消投标或中标资格、没收投标保证金的后果。近三年内我方无重大违法记录。

## 格式五 中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本公司参加本项目采购活动为符合条件的小型/微型企业。本公司对声明的真实性负责。

## 格式六 项目团队一览表

| 姓名 | 本项目岗位 | 职业资格/证书 | 证书编号 | 备注（社保） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  | 近6个月社保 |
|  | 技术负责人 |  |  | 近6个月社保 |
|  | 运维工程师 |  |  | 近6个月社保 |
|  | 安全工程师 |  |  | 近6个月社保 |

## 格式七 技术方案目录

技术方案应至少包含以下章节：一、平台理解与现状分析；二、总体思路；三、运维服务方案（含服务目录、巡检方案、故障分级响应、SLA 承诺）；四、功能升级技术方案（五个模块分述）；五、项目实施计划与进度安排；六、应急预案；七、项目团队与分工；八、培训与知识转移；九、售后服务承诺。技术方案篇幅原则上不超过 200 页。

## 格式八 服务承诺函

我方郑重承诺：1. 严格遵守招标文件各项要求；2. 服务期内派驻不少于 4 名工程师提供驻场与远程结合的运维服务；3. 重大故障 15 分钟内响应、2 小时内到场；4. 严格履行保密义务。

采购人：云澜市政务服务和数据管理局

代理机构：云澜市公共资源交易中心

二〇二六年九月二十八日